Lampiran         : -

Perihal             : Penawaran Harga

Kepada

Yth. Izzul Hidayat

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya kebutuhan Pembuatan Web Apps tentang Proyek Modul utilisasi Asset


Maka dengan ini kami bermaksud untuk mengajukan penawaran harga untuk project tersebut.

Adapun spesifikasi material yang digunakan adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Project (Fitur) | Harga | Estimasi Hari |
| 1 | Input Data asset Operasi & Inventaris Operasional | Rp. 2.000.000 | 3 Hari |
| 2 | Input Checksheet Peralatan(turbin,kompresor,pipeline,meter,dll) | Rp. 2.000.000 | 3 Hari |
| 3 | Report Data Performance Peralatan | Rp. 1.000.000 | 2 Hari |
| 4 | Report Monitoring Performance Peralatan | Rp. 1.000.000 | 2 Hari |
| 5 | Report Data History Peralatan | Rp. 1.000.000 | 2 Hari |
| 6 | Dashboard Availability | Rp. 5.000.000 | 4 Hari |
| 7 | Input Kondisi Jalur Pipa | Rp. 2.000.000 | 3 Hari |
| 8 | Report Plant Availability | Rp. 1.000.000 | 2 Hari |
| 9 | Input Hasil Inspeksi Peralatan | Rp. 2.000.000 | 3 Hari |
| 10 | Report Rekapitulasi Aset ( All, dan Per Area) | Rp. 1.000.000 | 2 Hari |
| 11 | Report Utilisasi Aset Peralatan Operasional (All dan Per Area) | Rp. 1.000.000 | 2 Hari |
| 12 | Report Utilisasi Pipa | Rp. 1.000.000 | 2 Hari |
| 13 | Web Services + MySAP | Rp. 5.000.000 | 10 Hari |
| 14 | 2 Programmer | Rp. 10.000.000 | - |
| **15** | **Total** | **Rp. 35.000.000** | 34 Hari |

Setelah kami survey Project dengan menganalisa perhitungan Fitur tersebut, maka kami menajukan harga sebesar  Rp.35.000.000,- terbilang ( Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), Dengan Revisi maksimal 5x + Servis selama 6 Bulan

Demikian Surat Penawaran Harga ini kami sampaikan, atas perhatian dan kersasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

\

Surakarta, 20 Juli 2020

Marfino Hamzah